《人工智能导论》课程项目

开 题 报 告

项目题目：基于CycleGAN的实例对象图像迁移：量化扰动下的语义归因与层间分工分析

所  在  学  院：计算机学院

项  目  组  长：梁隽维

小  组  成  员：蔡仁彬、谭威、杨子轩

开  题  时  间：2026年 10 月 14日

一、选题背景

对象外观迁移是图像到图像转换中的一类任务，在尽量保持图像中对象的位置、姿态及场景关系的前提下，改变对象的类别外观，例如将马的照片转换为斑马的照片。它不同于艺术风格化，后者通常改变整幅图像的笔触与色调[1]，对象外观迁移的变化主要集中于目标对象。课程选题将这一任务称为“实例对象迁移”，这只是对任务目标的表述。本项目所用模型并不先对对象进行分割再修改，也不能保证只改变对象而不影响背景。

马与斑马之间难以获得同一对象、同一姿态、同一背景下的一一对应照片，需要成对样本的方法[2]因而难以直接应用。无配对图像转换仅需两组相互独立的图像集合，CycleGAN[3]是其代表性方法，并公开了马→斑马等任务的预训练模型，使本项目可在不从头训练的条件下开展研究。该方法借助转换后再转换回来应与原图相近的循环一致性约束，减少内容被任意改动，但这一约束并不严格保证姿态、轮廓与背景保持不变。

模型能够生成图像，并不等同于便于实际使用。生成模型运行时对计算资源的需求，以及部署的门槛和操作难度，同样影响其可用性。本项目以 OpenVINO 作为推理与部署平台，拟将模型由 PyTorch 转换至该平台运行，并尝试 INT8 量化（将 32 位浮点数压缩为 8 位整数，以降低计算与存储开销）。这些手段是否带来收益、收益有多大，需在目标设备上实测确定；本项目既不假定原模型在该设备上无法运行，也不假定量化必然提速。

本项目以马→斑马为主要实例，以复现成熟方法、部署优化与分项评测为路径，旨在得到能够说明推理效率与输出质量如何取舍的实验结果，并借此了解预训练生成模型从使用、优化到评价的完整流程，将人工智能课程的理论知识与工程实践相结合。本项目属于课程规模的工程实现与实验分析，不提出新的生成模型，也不声称有算法层面的突破；苹果→橙子等其他迁移任务仅作为有余力时对系统兼容性的扩展验证，小规模训练也仅用于验证训练流程。

二、相关研究综述

与该题目相关的研究大体分为四条线索，即生成对抗网络与图像翻译、图像风格迁移、生成结果的评价方法、模型的压缩与部署。下面按这四条线说明已有工作的进展与遗留问题，以及本项目拟衔接的位置。

先看图像翻译这条主线。图像生成领域绕不开的起点是 Goodfellow 等[4]提出的生成对抗网络（GAN），一个生成器负责生成，一个判别器负责判别真伪，两者互相博弈，训练充分后就能生成逼真的图像。但原始 GAN 训练不稳定，还容易出现模式崩溃，即生成器只输出少数几种结果。Mirza 和 Osindero[5]在生成器和判别器中都加入条件信息，使生成过程可控，为图像翻译奠定了基础。具体到把一种图变成另一种图，Isola 等[2]的 pix2pix 是较早成体系的做法，采用条件 GAN 配 U-Net，效果较好，但要求训练数据严格一一配对。马和斑马之间不存在一一对应的照片，成对方法在本题上不适用；Wang 等[6]的 pix2pixHD 提高了分辨率，但同样依赖配对数据。真正使这件事在无配对条件下可行的是 Zhu 等[3]的 CycleGAN。它只需两组各自独立的图片就能训练，依赖一条循环一致性约束，马转成斑马、再转回来，应与原图相近，反之亦然。有了这条约束，生成器不易把内容改动过大。同期 DiscoGAN[7]、DualGAN[8]采用了相近的双向思路，UNIT[9]则假定两个域共享一个隐空间。本项目的基线正是 CycleGAN，官方发布了 horse2zebra、apple2orange 等预训练模型，使我们不必从头训练即可开展研究。但它也有代价，模型偏重、单张推理较慢，而且循环一致性并不能保证姿态、轮廓、背景不变，偶尔会生成结构异常的动物。这些现象既是本项目选题的出发点，也是后面要用指标实测的对象。

第二条线索是图像风格迁移，它与本题最容易混淆，需要先区分。Gatys 等[1]最早用预训练卷积网络的特征统计量把内容与风格分离再重组，奠定了神经风格迁移的基础，代价是每张图都要现场优化，速度很慢。Johnson 等[10]改用前馈网络加感知损失，实现实时处理，但每个风格都要单独训练一个模型；Huang 和 Belongie[11]提出的自适应实例归一化（AdaIN）进一步实现了任意风格的实时迁移。这些工作的目标是把一张照片染上某种艺术笔触或色调，改动是全局的；本题要求的是实例对象迁移，变化主要落在目标对象上，背景和姿态尽量不动。两者目标不同，但都建立在用深度特征描述并控制图像外观这一共同思路上。

第三条线索是怎么评价生成结果。本题最困难的地方是没有标准答案，马变斑马不存在唯一正解，不能像分类那样计算准确率，指标需要自行设计。学界常用的做法分两类。一类是分布层面的，Heusel 等[12]提出 FID，用深度特征的高斯分布距离衡量生成图与真实图的差异，是目前最常用的指标，但样本少时估计会有偏；Bińkowski 等[13]提出的 KID 是无偏估计，小样本下更稳，因此我们计划两者并列报告。另一类是感知与结构层面的，Zhang 等[14]提出的 LPIPS 用深度特征衡量两张图的感知距离，Wang 等[15]提出的 SSIM 从亮度、对比度、结构三方面衡量保真度。要做结构保真评测，还要先把对象提取出来，He 等[16]的 Mask R-CNN 能在 COCO 上同时识别 horse 与 zebra 类，适合用来生成前景掩码；同一作者更早提出的残差网络 ResNet[17]也是各类评价模型的常用骨干。

第四条线索是模型的压缩与部署，也正是本项目力求做出差异的地方。Han 等[20]的 Deep Compression 用剪枝、量化和编码大幅压缩网络体积；Jacob 等[21]系统提出的整数运算量化方案，使 INT8 推理在精度损失可控的前提下大幅提速，成为工业界量化部署的基础。不过这些工作主要面向分类、检测等判别式网络。在生成模型方向，Li 等[22]的 GAN Compression 通过剪枝和蒸馏压缩条件 GAN 的生成器，但直接针对量化后生成质量下降多少的系统评估仍然不多。工程侧，Intel 的 OpenVINO 工具套件[18]支持把 PyTorch 模型经 ONNX 转换后部署到 CPU、GPU，配套的 NNCF[19]提供训练后量化与精度控制量化。本项目的小改进就在这条线上，对 CycleGAN 的生成器做 INT8 量化，再与 FP32 逐环节对比。

国内方面，生成对抗网络同样是研究热点。王坤峰等[23]与林懿伦等[24]先后对 GAN 的理论进展和前沿方向做了系统综述。应用层面，国内研究更多集中在动漫风格化、老照片修复、医学与遥感图像增强等场景，并针对 CycleGAN 这类无配对方法在训练稳定性和多尺度结构上做改进；端侧智能和国产推理框架的兴起，也带动了模型量化、剪枝和轻量化部署的工作。但总体来看，面向生成式模型、尤其是量化后生成质量下降多少的系统评估仍然偏少。

综合这四条线索，可以得出三点判断。无配对图像翻译（以 CycleGAN 为代表）已经比较成熟，但训练和推理的代价都不小；量化与压缩在判别式网络上研究得较透，到了生成模型一侧则明显不足；评价指标虽然齐全，但多数工作只看生成质量，很少把更换运行引擎带来的收益和量化带来的收益分开考察。所以本项目的重点放在出图之后的环节，在 Intel 平台上把它跑得更快、更省资源，并用一套指标回答提速之后质量下降了多少。具体做法是以 A（PyTorch FP32）、B（OpenVINO FP32）、C（OpenVINO INT8）三组对比，把运行时收益与量化收益分开，再用 LPIPS、FID/KID、结构保真和任务型指标多角度验证。这样既复现了成熟方法，又在部署优化方向上给出可度量的结果。

三、拟解决的问题和研究内容

（一）拟解决问题

本项目以预训练 CycleGAN 在马→斑马任务上的本地部署为对象，拟在不改动模型结构与训练方式的前提下，考察运行时转换与低精度量化能否在本地 CPU 环境中带来实际的效率收益，以及这些优化对生成结果造成何种变化。围绕这一目标，本项目拟研究以下四个问题。

- 1. 对象外观迁移与原有内容保留的协调问题

无配对训练缺少逐像素的目标图作监督，模型仅受输出分布接近目标域及循环一致性等间接约束，这些约束并不直接规定对象的姿态、轮廓与背景必须保持不变。因此，生成结果在获得斑马外观的同时，可能出现对象形变、位置偏移、背景被改写，乃至生成结构异常的动物。此类现象直接决定输出是否可用，也会影响对后续优化结果的解读。

本项目拟将目标域外观是否形成与对象姿态、轮廓、位置及背景是否得到合理保留分项考察，逐图记录并按形变、位置偏移、背景改写、结构异常四类归档失真样本。本项目对这些现象做识别、评价与分析，不引入新的网络结构或损失函数加以消除；预训练模型固有的失真如实记录。

- 2. 有限的 CPU 环境下推理效率与生成质量的权衡问题

模型转换、运行时优化与 INT8 量化是降低推理开销的常用途径，但其收益依赖于具体的网络结构、算子实现与硬件条件，且低精度表示可能改变输出。对生成模型而言，数值偏差会直接体现为图像纹理、色彩或结构的变化。

本项目拟在本地 CPU（Intel Core i5-1340P，OpenVINO CPU 插件）实验条件下，比较不同方案的推理延迟、吞吐量、模型存储体积与内存占用，并结合质量指标判断效率收益是否以不可接受的质量变化为代价。结论以实测数据为依据，不预设量化必然提速，也不预设其质量损失可以接受；若收益有限或质量下降明显，将如实报告并分析可能原因。

- 3. 转换差异、量化差异与模型固有缺陷的区分问题

输出发生变化时，其来源可能是运行时转换、量化，也可能是原模型本身已存在的缺陷，单一对比难以归因。本项目设置三组对照，A 组为 PyTorch FP32（原始基线），B 组为 OpenVINO FP32，C 组为 OpenVINO INT8。对同一输入，三组输出分别记为 a、b、c，拟分别考察 a 与 b、b 与 c、a 与 c 之间的差异，依次对应运行时转换相关的变化、量化前后的变化，以及原始方案到最终方案的总体变化。三项比较各自独立计算，不视为可相加的误差分解，也不以其中两项推算第三项。仅比较 a 与 c 无法区分差异的来源；仅比较 b 与 c 则可能忽略转换环节的影响，例如 a 与 b 差异显著而 b 与 c 近乎一致时，量化前后的接近并不说明总体变化很小。因此三项结果需联合解读。A 组已出现的异常记为基线已有问题；B、C 组新增或加重的问题，再通过控制实验分析其来源。若 a 与 b 差异较大，应先逐项排查预处理、后处理与数值执行等环节，而不应仅凭单一数值判定具体原因。

- 4. 多维度质量评价问题

马→斑马转换不存在唯一正确的输出，难以用单一准确率或逐像素误差衡量。各类评价手段各有适用范围，分布层面的指标反映生成样本集合与真实样本集合在特征空间中的距离，样本量有限时估计不够稳定，且无法说明单张图的姿态或背景是否保留；借助辅助模型的区域重叠、边缘与背景比较可为结构保留提供参考证据，但其结果受辅助模型自身局限以及斑马条纹的影响，背景比较还需要一致且可解释的区域定义，检测或分割失败须经人工复核，不能直接等同于生成图畸形；分类器的判别结果也仅是辅助证据。本项目拟区分四个层面，即生成结果是否符合目标域、是否保留输入内容、优化改变了多少输出、运行效率是否提高，并结合自动指标、人工评价与异常样本分析，分项记录自然度、斑马外观特征、姿态与轮廓、背景保留及运行性能，不将性质不同的指标合成总分，以便定位具体的退化项目并支持失败案例分析。校准、调参与最终评测所用数据相互隔离，对数据规模受限造成的结论局限予以说明。

（二）研究内容

总体思路

我们组四人计划做的事情可以概括为，给一张马的照片，生成对应的斑马图像。出图本身现有开源模型大多都能做到，我们真正想弄清的是后半段，包含两层。第一层是工程侧，这个模型能否在普通笔记本的 CPU 上跑得更快、更省资源，提速之后画质下降多少。第二层是原理侧，这类迁移要求把对象从背景中区分出来的同时改写它的外观，这与给整幅画面统一染色的全局风格迁移不是一个难度，我们希望借助后面几步天然形成的对照，观察同一套网络在不同数值精度下中间层的表示发生了什么变化，并配合按语义轴分解的归因，把掉点这件事拆成可定位的失真类型，弄清网络把图像的风格信息与结构信息分别放在了哪些层，以及它们对数值扰动有多敏感。

整个研究内容是一条递进的链条，先把方法原理理清 → 换一个推理引擎 → 降低数值精度 → 用一套指标验证是否值得 → 最后封装成可交互的网页。这五块层层递进，构成我们接下来几个月按顺序推进的路线。需要提前说明的是，第二、三块的作用不只是让模型变快，它们还提供了一组难得的控制对照，网络结构相同、权重相同、输入相同，只有运行环境与数值精度不同，这条对照线一直延伸到第四块，是我们之后讨论中间层表示如何随之变化的主要依据。除这五块之外另设一个独立环节，小规模复现训练流程，用来检验我们对这套方法本身的理解是否落到实处；它与第五块并行推进，不共用模型，也不进入前面的对照链。

分工按这条链条划分，负责环境与推理流水线的同学承担第一块，负责模型转换与量化的同学承担第二、三块，实验设计与指标计算归一位同学，文献与报告归另一位同学。下文的我们，既指承担相应工作的同学，也指全组讨论后形成的结论。

第一步：掌握方法原理，建立能稳定出图的基线

CycleGAN 的核心并不复杂，两个生成器互相转换（马→斑马、斑马→马），两个判别器分别判断马与斑马两个领域的图像是否真实，再加一条转换回来应与原图一致的约束。这条循环一致性约束是关键，缺少它，生成器容易退化为反复输出少数固定图像（模式崩溃），判别器未必能察觉。

这部分不做自研训练，用官方仓库的下载脚本获取 horse2zebra 预训练生成器（伯克利服务器直链留作备份），输入统一为 256×256 的彩色图，输出同尺寸。本步要写出能批量跑图的基线脚本，逐图前向并保存结果，输出记为 A 组，是后续所有对比的基准。环境搭建与模型下载由负责推理流水线的同学主抓，下载渠道、输入规范由全组共同确定。

这一步完成后（对应实验 E1），得到能稳定出图的 PyTorch 基线程序、第一批马→斑马样例图，以及 A 组的单图耗时记录。

第二步：将模型转换到 OpenVINO 运行

这一步是整个项目中风险最高的环节，也是我们组最担心的。动手前先用一张图做最小 PoC，走通 PyTorch → ONNX → OpenVINO IR → 重新加载推理的全链路，含一次 INT8 量化冒烟，负责的同学把流程先与全组过一遍。这一步能否走通，直接决定后续工作是否继续推进；PoC 通过前不扩展迁移对、不写 Demo。

我们最初考虑直接对 PyTorch 模型做量化，省掉中间环节；前期调研后发现，按这条路线，量化是接在 OpenVINO IR 之后的，ONNX 这一步绕不过去，一步也省不了。因此链路最终定为 PyTorch → ONNX → OpenVINO IR。

具体实施时，ONNX 的 opset 选一个 OpenVINO 支持完整的版本，按 PoC 实测定档并记录。生成器里有两个算子在导出时容易出问题，ReflectionPad2d（对图像边缘做镜像补边，避免黑边）和 InstanceNorm，列为 PoC 首查项。

转换是否正确的判据先于速度，组内讨论口径一致。做法是同一张图分别用 PyTorch 和 OpenVINO 各跑一遍，输出映射到 0–255 灰度后逐像素比对，预设可忽略阈值为平均绝对误差不超过 0.5 个灰度级、最大绝对误差不超过 5 个灰度级，PoC 时按实测校准并记录。超过阈值即判定转换有误，逐环节排查预处理、归一化与输出反归一化；这一步差异过大时，后续结论都不可信。跑在 OpenVINO 上的这一组即 B 组。

输入尺寸最终定为 256×256。该数值已对照官方仓库配置多次核对，它是预训练模型本身的标准输入；尺寸一旦确定就不再更改，否则三组实验需全部重跑。

这一步完成后（对应实验 E0），得到能在 OpenVINO 上运行的 FP32 模型（IR 格式，可保存、可重新加载），以及一份转换前后数值差异与双端耗时的验证记录。

第三步：实施 INT8 量化，构建扰动对照

前两步只是更换了推理引擎，模型本身的数值精度未变。这一步改变精度，把模型权重从 32 位浮点数量化为 8 位整数。收益直接，权重体积约为原来的四分之一，整数运算也更快；代价是画质可能下降，降幅多少以实测为准。

具体做法上，用 NNCF 的训练后量化（PTQ）只量化生成器，不动判别器，避免引入无关变量；校准数据取 trainA 前 100 张马图，与评测所用 test 集隔离。若量化后质量下降过多，备选方案按顺序为，先回退到 OpenVINO FP32（即 B 组，本来就要测，功能不受影响）→ 再用 NNCF 的精度控制量化（quantize_with_accuracy_control），以部分加速收益换质量 → FP16 仅在核显上作对照，我们 CPU 没有 AVX512-FP16，FP16 在 CPU 上不会更快，只省约一半体积。

（有一个问题目前尚无定论，精度控制量化会损失多少加速收益，现有资料的口径不一致，这一项待 PoC 完成后实测定档。）

量化后的这一组是 C 组。

除了速度收益，这一步还提供了一组干净的控制对照。B 组与 C 组的网络结构完全相同、权重完全相同，同一张输入图走的是同一条计算路径，唯一差别是数值精度，输出若有差别，只能来自精度压缩本身。我们希望用这组对照回答一个与本项目选题直接相关的问题，在这类迁移网络中，什么信息先被丢掉，什么信息留到了最后。

具体做法是在生成器上挂前向钩子，取每组残差块输出的特征图，把 B 组与 C 组的同名层逐层对齐，计算层间余弦相似度与平均相对误差，画出层序号到表示差异的曲线。由此可以判断漂移主要集中在靠近输入的浅层还是靠近输出的深层，前者以纹理与边缘信息为主，后者以对象语义与目标外观为主。这项工作不需要额外训练，只用到已经得到的两组模型，主要开销是写一份提取中间层输出的脚本。

这一分析与第四块的指标互为印证，二者是同一件事的两面。LPIPS 比较的本身就是深层特征之间的距离，它若下降，对应的正是深层激活的漂移；而掩码 IoU 与 Canny 边缘 SSIM 更偏向结构，若它们与 LPIPS 的降幅不同步，说明风格外观信息与结构位置信息在这套表示里是可以被数值扰动区分开的，这正是本题中关于图像表示的部分。两条线放在一起看，不单独取信其中一条。

为了把层间差异落到丢了什么这个结论上，还需要一套语义归因。做法是把第四步的指标按语义轴组织起来，风格轴看对象外观与纹理是否还在（LPIPS 与斑马判别准确率），结构轴看轮廓与位置是否还在（掩码 IoU、Dice 与 Canny 边缘 SSIM），背景轴看背景是否被改写（掩码外区域的 SSIM）。每组样本的差别在这三根轴上分别记录，而不是只报一个总分。这样任意一张变差的图，都能被判成风格没迁移到位、结构被破坏、背景被改写这三类失真之一，三类可以并存。

把这条链串起来看，量化在这里不是目的，而是一个可控的扰动手段。同一个网络、同一套权重，改一次数值精度，观察三根语义轴各自怎么变，再用中间层的逐层漂移定位到具体的层组，最后得到一张层序号到语义轴的对应关系。哪一层对精度敏感，说明它承载的信息更依赖数值表达；哪一层不敏感，说明它承载的是更鲁棒的结构或位置信息。这个结论既是本项目想回答的图像表示问题，也能说明这类迁移网络里哪一部分信息对数值表达更敏感。

这一步完成后，得到 INT8 模型（IR 格式），三组模型集齐，进入统一测速与质量评测，同时产出上文所述的层间表示差异曲线与语义归因结果，作为第四步各项质量指标的归因依据。

第四步：用一套指标验证推理效率与生成质量

这一步是我们组预计投入精力最多的地方。风格迁移有一个天然的难点，没有标准答案。马变斑马不存在唯一正确的输出，因此不能像分类任务那样计算准确率，指标需要自行设计。

我们的思路是让每个指标只回答一个问题，不堆砌指标，具体如下。

量化有没有改变生成结果？计划用 LPIPS 比较三对，同一张输入图，A、B、C 三组各生成一次，输出分别记为 a、b、c。比较 a 与 b，差异明显则问题出在转换环节，不在量化；比较 b 与 c，该差值是量化引入的；比较 a 与 c 是原始方案到最终方案的总体差异。三项各自独立计算，不按可相加的误差分解处理，也不由前两项推算第三项。实现用 LPIPS 官方代码（AlexNet 骨干），逐图计算后取 testA 全集均值，异常图单独登记。这样拆分后，转换引入的变化与量化引入的变化即可分开考察。

生成得像不像真的斑马？计划用 FID 和 KID 把生成图与真实斑马图做特征分布比较，生成批是 testA 全部 120 张马图各自的输出，真实参考批是 testB 全部 140 张斑马图，两批口径固定后不中途更换实现。一百来张样本上 FID 估计波动较大，因此同时报告 KID 作为小样本下更稳的参照，只报其一不足以支撑结论。

姿态、轮廓、背景有没有保住？计划分三项检查，用 torchvision 的 Mask R-CNN（maskrcnn_resnet50_fpn_v2，COCO 类表含 horse 与 zebra，按类名取索引）对输入马图与生成斑马图分别提取实例掩码并计算 IoU/Dice，考察轮廓与位置是否保持；掩码外的背景区单独计算 SSIM，考察背景是否被改写；再把图像转为 Canny 边缘图计算 SSIM，只比较结构、不受纹理影响。三项逐图记录，检测失败或异常的样本单独登记归档。

生成图里还有没有斑马特征？计划用 ImageNet 预训练的 ResNet-50 判别生成图是否被识别为斑马（类别索引按类名从类别表读取，不硬编码），作为旁证，不作唯一依据。

人眼观感如何？计划做一份固定评分标准的问卷，四项为自然度、斑马特征、姿态结构保留、背景保留，每项 1–5 分；对 FP32 与 INT8 两组成对比较，逐图标注畸形、背景被改写、姿态崩坏等异常类型。

性能指标则常规一些，单图延迟、每秒出图数、模型体积、内存占用，三组都测。测速口径我们定得严格一些，同一张图、同样分辨率（256×256）、批大小为 1、同一台机器（Intel Core i5-1340P，OpenVINO CPU 插件），先预热 3 轮再正式计时，每组至少跑 5 轮，报告均值与标准差（延迟分布）及吞吐 FPS，不报告单次时间。单次时间容易被后台程序干扰，不足以支撑结论。

这一步完成后，得到一套可运行的指标脚本、性能对比图（E2）与质量对比表（E3）；斑马判别（E5）与结构保真（E6）沿同一套脚本在下一阶段补全。指标差异不停留在数字层面，将与第三步的层间表示曲线对照，给出质量变化来自哪些层漂移的说明。

第五步：封装为可交互的 Web Demo

前四步完成后，需要一个可以展示的载体。我们计划用 Gradio 做一个本地网页，上传一张图、选择迁移对、点击出图，后台直接调用 OpenVINO 推理，不依赖联网服务。

再接入第二对迁移任务（苹果→橙子，官方预训练权重，走同一条流水线），验证流程能否兼容其他任务。这里需要特别说明，每一对模型都是各自独立训练的，多接一对只能说明系统能兼容多种任务，不能说明单个模型具备通用迁移能力，撰写报告时不混淆这两件事。最后录一段演示视频。

这一步完成后（对应实验 E4），得到一个可现场演示的 Demo 和一段演示视频。

第六步：复现训练流程，验证建模理解

前面五步都建立在官方预训练权重之上，这会留下一个疑问，我们是否真的理解了这套方法，还是只会调用别人的模型。因此这一步不再是加分项，而是研究内容的正式一环。我们计划在免费的云 GPU（Colab / Kaggle）上小规模训练 horse2zebra，把 CycleGAN 损失函数的三个部分落到实处，对抗损失、循环一致性损失与恒等损失，验证这套约束确实如我们所理解的那样工作。验收口径先定死，训练过程记录生成器损失、判别器损失与循环一致性损失随轮数的变化，并给出 FID 与 KID 随训练轮数的下降曲线，只说训练能启动不算通过；训练收敛后与官方权重在同一测试集上做一次对比，如实报告差距。这一步与前面的对照链严格隔离，自训权重不进入 A、B、C 三组，因为它会引入训练超参、轮数、数据划分等新变量，一旦混入，同权重、只变精度这条干净对照就失去意义。它回答的是我们能否复现这套方法，主对照回答的是运行环境和数值精度的影响，两个问题各自独立，不在同一张表里混用。

小结

这五块的关系是，第一块是基础，第二、三块是两级加速，同时也构成了同一网络、不同数值精度的对照，第四块是评测与归因，第五块是交付载体，训练复现则作为一个独立环节，用于检验我们对方法的理解，不与主对照共用模型。工程侧的结论回答这套模型能不能在 CPU 上跑起来、跑快了多少，原理侧的结论说明这样跑下去丢掉的是什么、留下的是什么，两条线互为支撑。前四块中任何一块没做实，后续结论都不成立。我们组的分工沿这条链条展开，任何一环受阻，整条链条都要停下来等。这也是我们把 PoC 放在最前面的原因，宁可先花几天把链路验通，也不想做到一半才发现走不通。

回到本项目一开始提出的两个问题，前面几步让马到斑马的实例对象迁移在本地 CPU 上跑得更快，这是工程侧的结论；借助同一套网络、不同精度的对照，我们同时希望说清楚这类迁移任务的特点与难点，以及生成器的中间层表示里，风格信息与结构信息分别如何编码、对数值扰动有多敏感。这两条线互相支撑，缺任一条，项目都会退化成单纯调用一次开源模型。

四、可行性分析

（一）目标可行性

本项目的可行性建立在把工作分成两层的基础上。第一层是主对照链，A、B、C 三组复用官方预训练权重，本地 CPU 即可完成，不需要 GPU；这样既压住了算力需求，又保证同权重、只变精度这一条变量唯一，对照才成立。第二层是训练复现，安排在免费云 GPU 上小规模进行，用于检验建模理解，不占用本地机器。即便云资源受限、这一层没能按期完成，第一层的三组对照与全部评测结论仍然成立，不会拖垮主线。

核心交付为 horse2zebra 迁移对的 PyTorch FP32、OpenVINO FP32、OpenVINO INT8 三组对比，交付链条很短。第二个迁移对、Web Demo、训练复现也列入同期交付。这套目标的量级属于课程以内的工程实现与实验分析。

（二）研究内容可行性

第一步基线复现。官方仓库提供了 horse2zebra 预训练权重和推理脚本，输入尺寸是该权重自身规定的 256×256。这一步的风险主要在环境配置，而非方法本身。

第二步转换到 OpenVINO 存在工程层面的风险。OpenVINO 官方文档为 PyTorch 提供的入口是先导出 ONNX、再转 IR，并配有对应的转换示例。真正要验证的是生成器中的算子，ReflectionPad2d 与 InstanceNorm 在导出时最容易丢失语义或精度。计划让同一张图分别在 PyTorch 和 OpenVINO 上各跑一遍，逐像素差异低于预设阈值（映射到 0–255 灰度后，平均绝对误差不超过 0.5 个灰度级、最大不超过 5 个灰度级）才算通过，判据明确。

第三步 INT8 量化的方法。NNCF 的 PTQ 只需一批校准图即可完成，不需要标注，也不需要重新训练，取 trainA 前 100 张马图即可，且与评测所用测试集互不重叠。部署时只用生成器，判别器不参与推理，量化范围清晰。

第四步指标。其难点在于没有标准答案，但用到的方法都有现成实现。LPIPS、FID、KID 有开源代码和论文口径，ResNet-50、Mask R-CNN 是 torchvision 的现成权重，SSIM 也是标准实现。依据在于分组设计，同一张输入图让三组各生成一次，a 与 b 的差异是更换引擎带来的，b 与 c 的差异是量化带来的，两者归因天然可分离。

第五步 Demo 与第二对迁移任务。Gradio 和 Streamlit 的官方示例提供了可套用的推理脚本，接入 OpenVINO 只需替换调用层。apple2orange 也是官方发布的预训练权重，走同一条流水线；我们验证的是系统能否兼容多个任务，与单个模型是否具备通用能力无关。

（三）开发方法可行性

转换链路按官方标准路径走，PyTorch → ONNX → IR，具有可溯源性。量化方法上，NNCF 的后训练量化是 Intel 官方维护的配套工具，版本跟 OpenVINO 对齐。我们要做的是给生成器量化、不变动判别器，固定校准集，属于配置级别的工作。

实验方法重点在变量控制。三组之间只差一个因素：基线组定原始输出的水准，换引擎组隔离转换环节的影响，量化组再叠加降低精度这一个变化。这样每组差值都能落到一个具体环节上。

评测与人工部分的落地方式是脚本化和固定口径。脚本批量计算客观指标；评分采用固定的四项标准（自然度、斑马特征、姿态结构保留、背景保留）。网页层只负责上传、选迁移对、展示结果，推理调用则落在 OpenVINO 层。

（四）小组成员具备的能力和初步分工

| 成员 | 承担工作 | 具体能力 | 能力来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员A | 环境搭建、模型下载、PoC与推理流水线 | 能独立装 PyTorch、ONNX、OpenVINO 依赖并处理版本冲突；能读官方推理脚本，改成批量跑图、存图的脚本；报错能顺着调用栈定位到算子或依赖 | Python；官方仓库自带推理脚本 |
| 成员B | 模型转换与INT8量化、Web Demo | 能读英文工具文档，按官方命令做 ONNX 导出与 IR 转换；会用 NNCF 跑后训练量化并做精度对照；能改 Gradio/Streamlit 示例接后端推理 | OpenVINO 与 NNCF 官方文档及示例；Demo 框架官方示例 |
| 成员C | 文献综述、开题/进展/期末三份报告 | 能读英文论文并提炼方法要点；能按规范组织章节、统一口径、画图表；会用 Git 做版本留痕 | 课程论文阅读训练；项目仓库做版本管理 |
| 成员D | 实验设计、指标计算、图表、Demo 视频 | 会调 torchvision 预训练模型做批量推理；会写脚本算 LPIPS、FID/KID、SSIM 并出对比图；会录屏剪辑、做统计表 | 各项指标均有开源实现；torchvision 现成权重 |

（五）已有的学习资源

论文方面有 CycleGAN、pix2pix 和 Neural Style Transfer 的原文与官方实现；工具方面有 OpenVINO 的模型转换、NNCF 量化指南和 torchvision 文档；课程方面有《人工智能导论》项目指南与课堂教学内容；工程实践方面有社区的实现教程可参考。需要说明的是，项目指南在风格迁移选题下给出的入门资料以 TensorFlow 实现的快速神经风格迁移为主，这类方法把一张风格图像的全局统计特征迁移到内容图上，改动落在整幅画面；而本项目的实例对象迁移要求把对象从背景中区分出来、只改写对象的外观并保留背景与姿态，两者的迁移目标不同，前一类方法无法直接搬用。因此我们以 PyTorch 环境下的 CycleGAN 官方实现作为基线，指南资料作为原理入门的参考。

（六）可借助的工具与开源代码

| 用途 | 工具/资源 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 基线推理 | CycleGAN 官方仓库 + horse2zebra 预训练权重 | junyanz 官方仓库、伯克利服务器 |
| 转换与量化 | OpenVINO + NNCF（PTQ） | Intel官方 |
| 指标模型 | torchvision ResNet-50、Mask R-CNN | torchvision预训练权重 |
| Demo | Gradio / Streamlit | 开源框架 |
| 训练验证 | Colab / Kaggle 免费 GPU | 组员可正常登录 |

（七）技术风险与兜底

每一步都有相应的降级策略：第二步转换不通过，先排查算子与数值差异来源，仍不通过则改走 OpenVINO 的 PyTorch 前端直接转换；第三步量化精度损失不可接受，就回退到 OpenVINO FP32 运行组。

保底版本为 horse2zebra 单迁移对做满 A/B/C 三组对比。PoC 放在阶段②最前面，目的在于尽早验证全链路是否可行。

五、计划进度安排

| 任务 | 负责人 | 起止 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 开题报告（2026-10-14 – 10-21） |  |  |  |
| 文献调研与综述初稿 | 成员C | 10.14–10.16 | 综述初稿 |
| 技术方案定稿：PyTorch→ONNX→OV IR 转换链路与 NNCF PTQ 量化方案 | 成员A、B | 10.16–10.18 | 技术方案文档 |
| 评价指标口径确认与数据源确认 | 成员D、A | 10.17–10.18 | 指标定义表、数据清单 |
| 开题报告六章撰写、合稿、提交 | 成员C 汇总，全员补充 | 10.18–10.21 | 开题报告提交 |
| ② 进展报告（2026-10-21 – 11-25） |  |  |  |
| 环境搭建与 horse2zebra 预训练模型下载 | 成员A | 10.22–10.25 | 环境说明、模型文件 |
| 基线推理跑通，马→斑马出图 | 成员A | 10.25–10.27 | E1 样例拼图 |
| PoC：PyTorch→ONNX→OV IR→INT8 全链路验证 | 成员A、B | 10.27–11.02 | E0 PoC 记录 |
| NNCF 校准集准备与生成器 INT8 量化 | 成员B | 11.2–11.9 | INT8 IR 模型 |
| 三组测速与 LPIPS 三对、FID/KID 质量指标 | 成员D | 11.9–11.20 | E2 性能对比图、E3 质量对比表 |
| 进展报告撰写与提交；Colab GPU 小规模训练验证流程 | 成员C / 成员A | 11.18–11.25 | 进展报告、训练流程记录 |
| ③ 汇报视频 + PPT（2026-11-25 – 12-23） |  |  |  |
| apple2orange 扩展迁移对接入与推理兼容性验证 | 成员B | 11.26–12.03 | E4 多对结果拼图 |
| 任务型斑马判别准确率（E5）与结构保真评测（E6） | 成员D | 11.26–12.10 | E5 准确率表、E6 结构保真表、异常样例 |
| Demo完善、Demo视频录制、汇报PPT制作与提交 | 成员B、D、C | 12.5–12.23 | Demo视频、汇报PPT |
| ④ 期末 + 个人报告（2026-12-23 – 2027-01-03） |  |  |  |
| 全部实验数据汇总、图表整理、期末课程项目报告撰写定稿 | 成员D、C | 12.24–12.31 | 完整实验图表集、期末项目报告 |
| 个人课程设计报告与提交 | 全员 | 12.28–2027.1.3 | 4份个人报告定稿 |

风险缓冲：阶段②为关键路径，11.18 至 11.25 预留一周缓冲；若 PoC 未通过，收缩为 horse2zebra 单迁移对做满；若 INT8 精度损失不可接受，回退降级。两项降级均不影响提交进展报告。

六、参考文献

[1] GATYS L A, ECKER A S, BETHGE M, 2016. Image style transfer using convolutional neural networks[A]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2414-2423.

[2] ISOLA P, ZHU J Y, ZHOU T, et al., 2017. Image-to-image translation with conditional adversarial networks[A]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 1125-1134.

[3] ZHU J Y, PARK T, ISOLA P, et al., 2017. Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks[A]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2223-2232.

[4] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al., 2014. Generative adversarial nets[A]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2672-2680.

[5] MIRZA M, OSINDERO S, 2014. Conditional generative adversarial nets[Z]. [2026-10-15]. https://arxiv.org/abs/1411.1784.

[6] WANG T C, LIU M Y, ZHU J Y, et al., 2018. High-resolution image synthesis and semantic manipulation with conditional GANs[A]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 8798-8807.

[7] KIM T, CHA M, KIM H, et al., 2017. Learning to discover cross-domain relations with generative adversarial networks[A]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. 1857-1865.

[8] YI Z, ZHANG H, TAN P, et al., 2017. DualGAN: unsupervised dual learning for image-to-image translation[A]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2849-2857.

[9] LIU M Y, BREUEL T, KAUTZ J, 2017. Unsupervised image-to-image translation networks[A]//Advances in Neural Information Processing Systems. 700-708.

[10] JOHNSON J, ALAHI A, FEI-FEI L, 2016. Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution[A]//European Conference on Computer Vision. 694-711.

[11] HUANG X, BELONGIE S, 2017. Arbitrary style transfer in real-time with adaptive instance normalization[A]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 1501-1510.

[12] HEUSEL M, RAMSAUER H, UNTERTHINER T, et al., 2017. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local Nash equilibrium[A]//Advances in Neural Information Processing Systems. 6626-6637.

[13] BIŃKOWSKI M, SUTHERLAND D J, ARBEL M, et al., 2018. Demystifying MMD GANs[A]//International Conference on Learning Representations.

[14] ZHANG R, ISOLA P, EFROS A A, et al., 2018. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric[A]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 586-595.

[15] WANG Z, BOVIK A C, SHEIKH H R, et al., 2004. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4): 600-612.

[16] HE K, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al., 2017. Mask R-CNN[A]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2961-2969.

[17] HE K, ZHANG X, REN S, et al., 2016. Deep residual learning for image recognition[A]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 770-778.

[18] INTEL, 2024a. OpenVINO toolkit documentation[Z]. [2026-10-15]. https://docs.openvino.ai.

[19] INTEL, 2024b. Neural Network Compression Framework (NNCF) documentation[Z]. [2026-10-15]. https://github.com/openvinotoolkit/nncf.

[20] HAN S, MAO H, DALLY W J, 2016. Deep compression: compressing deep neural networks with pruning, trained quantization and Huffman coding[A]//International Conference on Learning Representations.

[21] JACOB B, KLIGYS S, CHEN B, et al., 2018. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference[A]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2704-2713.

[22] LI M, LIN J, DING Y, et al., 2020. GAN compression: efficient architectures for interactive conditional GANs[A]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 5284-5294.

[23] 王坤峰, 苟超, 段艳杰, 等, 2017. 生成式对抗网络GAN的研究进展与展望[J]. 自动化学报, 43(3): 321-332.

[24] 林懿伦, 戴星原, 李力, 等, 2018. 人工智能研究的新前线：生成式对抗网络[J]. 自动化学报, 44(5): 775-792.